项目开发总结报告(PDSR)

说明：

项目开发总结报告的编制是为了总结本项目开发工作的经验，说明实际取得的开发结果以及对整个开发工作的各个方面的评价。

健康信息平台

项目开发总结报告

目     录

项目开发总结报告(PDSR)	1

1引言	3

1.1标识	3

1.2系统概述	3

1.3文档概述	3

2引用文件	3

3实际开发结果	4

3.1产品	4

3.2主要功能和性能	7

3.3基本流程	7

3.4进度	7

3.5费用	8

4开发工作评价	8

4.1对生产效率的评价	8

4.2对产品质量的评价	8

4.3对技术方法的评价	9

4.4出错原因的分析	9

4.5风险管理	9

5缺陷与处理	10

6经验与教训	10

7注解	11

附录	11

附表:项目总结报告	11

# 1引言

## 1.1标识

本文档适用健康信息系统。

系统标识号：学生健康信息系统-1.0。5。

标题：学生健康信息系统。

缩略词语：无。

版本号：1.0.5。

发行号：1.0.5。

## 1.2系统概述

《健康信息平台》项目前端基于uni-app框架开发，它是一个通过vue.js编写所有平台应用的多端框架。项目后端基于uniCloud，是一个基于js的云开发模式，与微信、支付宝小程序的云开发类似，但可以跨端使用。它基于serverless模型，优势众多。

随着中国疫情的不断缓解，许多地方的中小学都渐渐推进复学进程，而在复学的过程中需要一个系统来登记学生的信息并可以对学生的信息进行管理，于是就有了开发这个系统供学生以及老师使用的想法

## 1.3文档概述

本文档用于项目完成后回顾整个开发过程中得到的经验与教训，总结整个开发的效率以及成效，概述最后产品的完成效果，提供对整个项目开发过程与结果的总览。

# 2引用文件

暂无引用文件

# 3实际开发结果

## 3.1产品

说明最终制成的产品，包括：

- 本系统(CSCI)中各个软件单元的名字，它们之间的层次关系，以千字节为单位的各个软件单元的程序量、存储媒体的形式和数量；

云函数：

addClassItem:

源程序量：9行

主要功能：在专业表中添加一行记录

addGradeItem:

源程序量：10行

主要功能：在年级表中添加一行记录

delClassItem:

源程序量：22行

主要功能：在专业表中删除指定的一行记录

delGradeItem:

源程序量：39行

主要功能：在年级表中删除指定的一行记录

getAcademyName:

源程序量：18行

主要功能：查找指定学院id的学院名字

getClass:

源程序量：21行

主要功能：查找指定年级id下的所有专业记录

getGrade:

源程序量：19行

主要功能：查找指定学院id下的所有年级记录

getGradeList:

源程序量：47行

主要功能：返回一个键为学院id，键值为对应id下的年级记录的列表

getGradeName:

源程序量：18行

主要功能：查找指定年级id的年级名字

getMajorList:

源程序量：38行

主要功能：返回一个键为年级id，键值为对应id下的专业记录的列表

getMajorName:

源程序量：18行

主要功能：查找指定专业id的专业名字

getStudent:

源程序量：8行

主要功能：在学生表中查找指定学生id的一行记录

query_reports:

源程序量：77行

主要功能：主要用于实现学生端进行健康报备功能的

signIn:

源程序量：330行

主要功能：主要用于实现登录功能的云函数

signUp:

源程序量：306行

主要功能：主要用于实现注册功能的云函数

StudentBind:

源程序量：41行

主要功能：主要用于学生端进行信息绑定的云函数

studentDay:

源程序量：7行

主要功能：在健康信息表中添加新的健康报备信息

upClassItem:

源程序量：8行

主要功能：更新专业表中的信息

upGradeItem:

源程序量：8行

主要功能：更新年级表中的信息

validateToken:

源程序量：308行

主要功能：授权验证码功能，有了token才可进行相关操作

接下来是运行界面：

About.vue：

源程序量：82行

主要功能：展现的是我们的声明及介绍

Admin_class.vue:

源程序量：263行

主要功能：老师管理专业的界面

Admin_grade.vue:

源程序量：251行

主要功能：老师管理年级的界面

Index.vue:

源程序量：226行

主要功能：登录后进行的主界面，根据登录的用户类型（老师/学生）而不同

List.vue:

源程序量：307行

主要功能：老师进行报备信息查看的界面

Login.vue:

源程序量：422行

主要功能：登录界面

News.vue:

源程序量：23行

主要功能：从百度中拉取的信息面板，但是由于只能加入到业务域名中，所以在体验版中无法使用，但是调试运行中可以正常运行

Register.vue:

源程序量：210行

主要功能：注册界面

Student_day.vue:

源程序量：291行

主要功能：学生填写健康报备信息的界面

Student_bind.vue:

源程序量：169行

主要功能：还未绑定信息的学生进行信息绑定的界面

跳转顺序：

登录界面与注册界面可相互跳转，可以随时切换登录还是注册

登录界面注册界面

若注册成功后会跳转到登录界面，若登录成功则根据当前登录用户是否已绑定信息来决定跳转的页面

未绑定信息--绑定信息界面--主界面

已绑定信息--主界面

主界面又分为老师端界面与学生端界面：

用户是老师--主界面功能：学生管理、健康报备信息管理

用户是学生--主界面功能：绑定信息、今日进行健康报备

学生管理--该老师可管理的学院下的年级管理界面--年级下的专业管理界面

健康报备信息管理--健康报备信息管理界面

绑定信息--学生绑定信息界面

今日进行健康报备--学生填写健康报备信息的界面

- 本系统共有哪几个版本，各自的版本号及它们之间的区别；

本系统有6个版本

版本1.0.0：最原始发布版本

版本1.0.1：增加了在进行健康信息报备时记录并回填学生对应学院、年级、专业的信息的功能

版本1.0.2：修复了“还未绑定信息时登录的错误”的bug

版本1.0.3：修复了“辅导员报备管理时第一次点击列表为空”的bug

版本1.0.4：修复了“登录失败却弹出登录成功窗口”的bug

版本1.0.5：增加了微信直接授权登录的功能

- 所建立的每个数据库。

利用阿里云服务器提供的服务搭建云数据库uni62ad030,包含7张数据表如下：

| 数据表名 | 字段名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Academy_list | _id, name, order | 存储学院信息 |
| Daily_report_log | _id,academy_id,contact_virus,create_time, current_location,grade_id,grade_name, have_symptom,health,major_id,major_name, stu_name,stu_num,temperature | 存储了某学生的健康信息，包括是否接触疑似病例、当前地理位置以及健康情况等等 |
| Grade_list | _id, academy_id, name, order | 存储指定学院下的年级 |
| Major_list | _id, grade_id, name, order, student_sum | 存储指定年级下的专业 |
| students | _id, major_id, order, password, stu_name, stu_num,username | 存储学生信息 |
| teachers | _id, academy_id, exp, password, tokenSecret,username | 存储辅导员信息 |

## 3.2主要功能和性能

学生端：

学生注册、绑定个人信息、上报健康情况

老师端：

辅导员管理学生信息、管理学生报备情况

## 3.3基本流程

用图给出本程序系统的实际的基本的处理流程。

## 3.4进度

原计划：

在6号左右顺利完成所有内容

实际进度：

在3号左右刚刚进行了代码的发布，相关文档还未全部撰写完毕

分析原因：

由于期末复习时间过长，所以战线拉长，原有的计划稍微有了变化但是问题不大，延迟的主要原因是对软件的测试还不够，可以看出在第一个版本发布后接下来陆陆续续地又发行了新版本，因为在每次的测试还不够完善全面，所以在发布后的下次测试中又发现了一些错误的地方并为此修复了很长时间的bug，除此之外，对项目可能遇到的困难与问题的估计不够，导致进度比原来延后了将近3天

## 3.5费用

- 工时，以人月为单位，并按不同级别统计；

原定计划费用：每人每月大概工作50小时（每周工作5天，每天大概2.5小时）

实际支出费用：每人每月大概工作80小时（平均每天大概是4小时）

人力消耗超过原定计划，主要原因是估计的时间不够，对项目可能遇到的困难与问题的估计不够

- 物料消耗、出差费等其他支出。

原定计划费用：100元用于调研

实际支出费用：没有支出

其他支出节余了，可能这方面对此次项目影响不大

明确说明，经费是超过了，还是节余了，分析主要原因。

# 4开发工作评价

## 4.1对生产效率的评价

给出实际生产效率，包括：

- 程序的平均生产效率，即每人月生产的行数；

夏心蕾：500

林艺彬：500

王雅南：1000

洪虹：1000

- 文件的平均生产效率，即每人月生产的千字数。

夏心蕾：200KB

林艺彬：200KB

王雅南：100KB

洪虹：100KB

原计划王雅南、洪虹主要负责编写代码，夏心蕾、林艺彬负责相关文档撰写及数据库设计，所以代码分配比例大概是1:1:2:2，文档比例大概是2:2:1:1，实际生产效率与原计划基本一致。

## 4.2对产品质量的评价

在前期不断测试下，检查出来的程序编制中的错误发生率基本在千分之1左右，产品质量较好，在测试过程中相对来说稳定，但是受电脑配置原因，因此在有的电脑上运行时会有些卡。

## 4.3对技术方法的评价

利用了uni-app框架进行开发，借助hbuilderx和微信开发者工具进行代码编写和程序调试，

云数据库搭建在阿里云提供的服务空间上。

- hbuilderx的内置运行工具存在控件以及函数无法正确实现的情况，在微信开发者工具中可以正常跳转的导航栏在内置工具中会出现错误。

- uni-app 是一个使用 Vue.js 开发跨平台应用的前端框架，开发者编写一套代码，可编译到iOS、Android、H5、小程序等多个平台。在编写代码时就体会到了这一点，在HbuilderX中绑定好微信小程序的AppID后点击发行，即可打开微信小程序开发工具进行上传发布，同理，这套代码还可直接移植到百度小程序、支付宝小程序等等。

- 在开发过程中风们严格按照开发阶段行事， 掌握了整个开发流程， 开发过程采用了JavaScript、vue、css和html5等语言， 编写方法结合了软件工程序的要求。

## 4.4出错原因的分析

1、动态页面链接百度出现域名解析失败：个人小程序不可用web-view容器

2、发布之后云函数无法使用：服务器域名未配置函数具体路径

3、老师查看报备数据部分需要点击两次才出现：picker组件的事件响应函数有误，将点击事件响应与值发生改变事件响应弄混，以及跳转至此页面的初始化部分有误

4、使用微信直接登录会提示错误：微信小程序暂时不支持开发版及体验版的授权登录弹出窗口，所以调用函数未能成功，正式版暂时不受影响，但是由于未能注册企业账户所以无法正式发布此次的小程序

5、在还未绑定信息时学生进行登录时会发生错误：在还未绑定信息时的该学生字段中的major_id为空，导致跳入主界面的过程中会发生错误，因为主界面需要存储major_id的值，所以若未绑定信息，则应该跳转到绑定信息的界面而不是主界面

## 4.5风险管理

a.初期预计的风险；

1、软件开发周期大大增加

2、预期效果无法移植到现有的开源代码上

3、突发事件迫使开发中断

b.实际发生的风险；

1、考试周使软件开发周期延长，中间有一个多月的时长无法进行开发

2、对软件的测试还不够以及对项目可能遇到的困难与问题的估计不够，导致进度比原来延后了将近3天

c.风险消除情况。

1、紧急进行小组讨论，制定接下来的措施并严格执行

2、分配更多的人力，每个人的任务都有些许增加

3、尽可能用低风险的手段进行解决，并持续降低风险再发生的可能性

# 5缺陷与处理

需求评审阶段：

1、学院辅导员功能想增设一键微信通知未完成学生，但目前暂无法与微信公众号聊天实现接口

2、为了数据库稳定性，学院辅导员账户只能从后台数据库手工注册，暂未想到合适的权限注册方法

设计评审阶段：

1、数据库的原有设计不适用于本次的设计需求：对数据库的具体表以及其中的字段名进行了修改，使每个表都能相互联系

2、原有的家长、管理员和老师栏目功能出现重叠，对于本次实现的健康信息平台来说过于繁杂：合并以上栏目的功能，并改为辅导员栏目，精简系统功能

代码测试阶段：

1、自动跳转功能无法实现，原有代码中的navigator无法实现注册页面和登录页面多次跳转：使用redirectTo以及url实现。

2、直接删除tablist中的辅导员以及家长栏目出现错误：同时修改云函数中的usertypeConfig中的用户类型判定数组

3、管理员修改年级信息界面出现错误，无法自动回填原有信息：

系统测试阶段：

1、辅导员界面修改班级信息功能不完善：改变函数部分传参值，使原有的信息成功回填至修改栏

2、辅导员界面选择年级信息功能不完善：修改picker控件的函数以及页面初始化部分代码

3、登录界面云函数传参发生错误，不能传递类型为undefined的参数：修改登录部分的云函数判断条件，如果是未绑定信息的学生则不进行会发生错误的传参

验收测试阶段：

1、发布的时候发现动态页面域名配置不正确：使用反向代理，跳转到老师的服务器

2、登录界面的提示与实际情况不符：修改代码部分，增加一个分支用来判定成功还是失败

# 6经验与教训

开发的周期不宜拖得太长，在开发之前要注意对需求的确定，从最底层的建筑就打好基础，比如对数据库的构建，以及对程序整体结构的把握。即使是进行在开源代码基础上的程序开发，也要一开始就对原有框架有深入的了解，做好调整以及开发的计划，才能让开发的过程更加顺利。

在编译过程中，也经常会犯些小错误，比如修改数据库字段名之后，在传参的函数里并没有对应的改过来，导致调试占的时长比较多，检查来检查去都觉得函数的实现方式并没有错，结果最后发现只是因为少了一个下划线。

# 7注解

本章应包含有助于理解本文档的一般信息(例如背景信息、词汇表、原理)。本章应包含为理解本文档需要的术语和定义，所有缩略语和它们在文档中的含义的字母序列表。

# 附录

附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类数据)。为便于处理，附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A,B等)编排。

附表

## 附表:项目总结报告

项目总结报告

| 项目 | 健康信息平台 |  |  |  |  | 编写 |  | 洪虹，王雅南 |  |  |  |  | 审批 |  | 王雅南 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.生产效率： 程序的平均生产效率，即每人月生产的行数： 夏心蕾：500 林艺彬：500 王雅南：1000 洪虹：1000 文件的平均生产效率，即每人月生产的千字数： 夏心蕾：200KB 林艺彬：200KB 王雅南：100KB 洪虹：100KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.质量：检查出来的程序编制中的错误发生率基本在千分之1左右，产品质量较好，在测试过程中相对来说稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.项目工期：48天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初始估算 |  |  | 实际 |  |  |  |  |  | 延误 |  |  |  |  |  |
| 起始日期 |  | 05.04 |  |  | 05.07 |  |  |  |  |  | 3天 |  |  |  |  |  |
| 4.过程裁剪情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.使用的工具： HbuilderX、微信开发者工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期预估的风险 1、软件开发周期大大增加 2、预期效果无法移植到现有的开源代码上 3、突发事件迫使开发中断 实际发生的风险； 1、考试周使软件开发周期延长，中间有一个多月的时长无法进行开发 2、对软件的测试还不够以及对项目可能遇到的困难与问题的估计不够，导致进度比原来延后了将近3天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规模：中等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算项 |  |  |  |  |  | 估算规模 |  |  |  |  |  | 实际规模 |  |  |  |  |
| 软件开发周期延长及遇到困难难以解决 |  |  |  |  |  | 中等 |  |  |  |  |  | 中等 |  |  |  |  |
| 工作量：工作量增加不大、重心放在了稳定心态上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.团队最大规模：4人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.估算工作量 程序每人月生产的行数： 夏心蕾：500 林艺彬：500 王雅南：1000 洪虹：1000 文件每人月生产的千字数： 夏心蕾：200KB 林艺彬：200KB 王雅南：100KB 洪虹：100KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.实际工作量： 程序每人月生产的行数： 夏心蕾：500 林艺彬：500 王雅南：1000 洪虹：1000 文件每人月生产的千字数： 夏心蕾：200KB 林艺彬：200KB 王雅南：100KB 洪虹：100KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.工作量在各阶段的分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  | 任务(人时) |  | 审查(人时) |  |  |  |  | 返工(人时) |  |  |  |  | 总计(人时) |  |  |
| 前期调研设计阶段 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 搭建框架阶段 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43 |  |  |
| 分工实施阶段 |  | 90 |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 103 |  |  |
| 测试阶段 |  | 20 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 最后整理阶段 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 总计(人时) |  | 190 |  | 13 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 221 |  |  |
| 5.工作量在各阶段的分布比例和偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  | 估算值 |  |  |  |  | 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差(％) |
|  |  | 工作量(人日) | 工作量(％) |  |  |  | 工作量(人日) |  |  | 工作量(％) |  |  |  |  |  |  |
| 前期调研设计阶段 |  | 0.5 | 11.1% |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.1% |  |  |  |  |  | 0% |
| 搭建框架阶段 |  | 1 | 22.2% |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.1% |  |  |  |  |  | -11.1% |
| 分工实施阶段 |  | 2 | 44.4% |  |  |  | 2.5 |  |  | 55.5% |  |  |  |  |  | +11.1% |
| 测试阶段 |  | 0.5 | 11.1% |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.1% |  |  |  |  |  | 0% |
| 最后整理阶段 |  | 0.5 | 11.1% |  |  |  | 0.5 |  |  | 11.1% |  |  |  |  |  | 0% |
| 总计 |  | 4.5 | 100 |  |  |  | 4.5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0% |
| 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.缺陷分布情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷检测阶段 |  | 估算值 |  |  |  |  | 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差(％) |
|  |  | 缺陷数量 | 占总缺陷数(％) |  |  |  | 缺陷数量 |  |  | 占总缺陷数(％) |  |  |  |  |  |  |
| 需求评审 |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  | 16.7% |  |  |  |  |  | +16.7% |
| 设计评审 |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  | 16.7% |  |  |  |  |  | +16.7% |
| 代码测试 |  | 5 | 100% |  |  |  | 3 |  |  | 25% |  |  |  |  |  | -75% |
| 系统测试 |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 |  |  | 25% |  |  |  |  |  | +25%% |
| 验收测试 |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  | 16.7% |  |  |  |  |  | +16.7% |
| 总计 |  | 5 | 100 |  |  |  | 12 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0% |
| 2.缺陷消除率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷检测阶段 |  | 缺陷引人阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缺陷消除率(％) |
|  |  | 需求 | 设计 |  |  |  | 实现 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 需求评审 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100% |
| 设计评审 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100% |
| 代码测试 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 100% |
| 系统测试 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100% |
| 验收测试 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100% |
| 因果分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差 |  |  | 偏差原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、动态页面链接百度出现域名解析失败 2、发布之后云函数无法使用 3、老师查看报备数据部分需要点击两次才出现 4、使用微信直接登录会提示错误 5、在还未绑定信息时学生进行登录时会发生错误 |  |  | 1、个人小程序不可用web-view容器 2、服务器域名未配置函数具体路径 3、picker组件的事件响应函数有误，将点击事件响应与值发生改变事件响应弄混，以及跳转至此页面的初始化部分有误 4、微信小程序暂时不支持开发版及体验版的授权登录弹出窗口，所以调用函数未能成功，正式版暂时不受影响，但是由于未能注册企业账户所以无法正式发布此次的小程序 5、在还未绑定信息时的该学生字段中的major_id为空，导致跳入主界面的过程中会发生错误，因为主界面需要存储major_id的值，所以若未绑定信息，则应该跳转到绑定信息的界面而不是主界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交的过程资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文档： 1、软件需求规格说明(SRS).doc 2、软件(结构)设计说明(SDD).doc 3、项目开发总结报告(PDSR).doc 4、软件产品规格说明(SPS).doc 代码： project.zip 程序体验： 可从PPT中或软件产品规格说明(SPS)文档中扫码体验 PPT展示： 学生健康信息平台展示.pptx 项目主页： https://a123wyn.studio/2021/01/08/project1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从这项开发工作中得到的最主要的经验与教训及对今后的项目开发工作的建议： 1、开发的周期不宜拖得太长，在开发之前要注意对需求的确定，从最底层的建筑就打好基础，比如对数据库的构建，以及对程序整体结构的把握。即使是进行在开源代码基础上的程序开发，也要一开始就对原有框架有深入的了解，做好调整以及开发的计划，才能让开发的过程更加顺利。 2、在编译过程中，也经常会犯些小错误，比如修改数据库字段名之后，在传参的函数里并没有对应的改过来，导致调试占的时长比较多，检查来检查去都觉得函数的实现方式并没有错，结果最后发现只是因为少了一个下划线。 3、总体来说这次项目也是顺利完成，希望以后在开发过程中能尽量防止类似的错误发生，提高整个项目的生产效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |